แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2569

หน่วยงาน :  สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

งานหลัก / งานย่อย :  งานออกแบบและพัฒนาระบบ / การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง:  อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :  1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ / 2. ระบบการ Log in ที่ไม่ปลอดภัย / 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต

| กิจกรรมควบคุม | เป้า หมายทั้งปี | ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม |  |  |  |  |  |  |  | รายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงาน (โปรดระบุ) | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4 |  |  |  |  |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |  | L | I |
| 1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หน่วยนับ: จำนวน VM) 1.1 ใช้ Hosted Scan เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ พร้อมทั้งวางแผนแนวทางการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส - ปรับปรุงแผนและแนวปฏิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูล และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล - การควบคุมและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ | 40 ระบบ | 10 | 10 | 20 | .... | 30 | .... | 40 | .... | โปรดระบุ........ | .... | .... |
| 2. ระบบการ Log inที่ไม่ปลอดภัย (หน่วยนับ: ระบบ) 2.1 ปรับใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วย SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบที่มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น - คู่มือการพัฒนาข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (เพิ่มเติมการใช้ SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบ) | 29 ระบบ | 5 | 0 | 15 | .... | 25 | .... | 29 | .... | โปรดระบุ........ |  |  |
| 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือ ธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (หน่วยนับ: ระบบ) 3.1 กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล และการจัดการ Source Code ผ่าน GitLab 3.2 ดำเนินงานตามแนวทางข้อ 3.1 สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขึ้น GitLab พร้อมทั้งคู่มือการติดตั้งระบบ | 10 ระบบ | 2 | 2 | 4 | .... | 7 | .... | 10 | .... | โปรดระบุ........ |  |  |

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น

แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม