โครงการย่อยเพื่อเสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ.2562-2564)

โครงการหลัก (Project-based) : โครงการพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงและรักษาที่มีประสิทธิภาพ

(Efficient Maintenance System)

แนวทาง : พัฒนาระบบบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ดำเนินการซ่อมระบบ Rapid Response

ตัวชี้วัด : มีระบบการซ่อม Rapid Response

1. โครงการย่อย : โครงการพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงและรักษาอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ มีระบบ Rapid Response

2. เหตุผลความจำเป็น

ปัจจุบันการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงและรักษา ต้องใช้ทักษะความรู้หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง นำมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุณภาพสูงสุดในการใช้งาน ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน การซ่อมแซมปรับปรุง การปรับแต่งระบบ ไปจนถึงการวางแผนการซ่อมบำรุงและรักษา ฯลฯ

งานซ่อมบำรุงและรักษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้ตระหนักในหน้าที่และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น จึงได้พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงและรักษา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes)

3.1) เพื่อให้การซ่อมบำรุงและรักษาอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม

3.2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการด้านการซ่อมบำรุงและรักษาที่ได้รับ

4. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

- ตอบสนองและให้บริการด้านการซ่อมบำรุงและรักษาได้ทันการภายในกรอบระยะเวลาที่ยอมรับได้

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)

- ประชากรทุกท่าน ที่ประกอบกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

- ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 100% ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)

7.1.) จัดช่างปฏิบัติงานซ่อมนอกเวลาทำการ จ. - ศ. (17.00 - 20.00 น.) / ส. (8.30 - 16.30 น.) โดยปริมาณงานที่ทำคัดจากรายการแจ้งซ่อมผ่านระบบ MIS และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานซ่อมบำรุงและรักษา

7.2.) ในขณะซ่อมตามข้อ 7.1 จะ Stand By เตรียมซ่อมตามงานการแจ้งซ่อมฉุกเฉินด้วย (Rapid Response)

7.3) สรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 7.1) พร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารผ่านหัวหน้างานซ่อมบำรุงและรักษาเพื่อพิจารณา

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม

- มีระบบการซ่อมนอกเวลาทำการ (Rapid Response)

9. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

- 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

10. งบประมาณ

พ.ศ. 2561	50,000 บาท

พ.ศ. 2562	60,000 บาท

พ.ศ. 2563	60,000 บาท

พ.ศ. 2564	60,000 บาท

11. สถานที่ / พื้นที่ดำเนินการ

- พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานหลัก และหน่วยงานร่วม (ถ้ามี))

- ส่วนอาคารสถานที่

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการดูแลปรับปรุงอย่างเป็นระบบทั้งด้านงบประมาณและระยะเวลา สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่